## Slide 1: Hollow Knight 모작 게임
2021180008 민정원

## Slide 2
주차 | 계획에 따른 최종 진행 상황 |  | 진행률
1주 | 계획 | 리소스 모으기 및 정리 | 100%
 | 결과 | 모든 리소스 모으기 및 정리 완료 | 
2주 | 계획 | 기본 이동, 점프 | 100%
 | 결과 | 기본 이동, 점프 구현 완료 | 
3주 | 계획 | 대시, 공격 및 점프 공격 구현 | 100%
 | 결과 | 대시, 공격 및 점프 공격 구현 완료 | 
4주 | 계획 | 적 및 전투 시스템 구현 | 100%
 | 결과 | 적 및 전투 시스템 구현 완료 | 
5주 | 계획 | 충돌 처리 구현 | 100%
 | 결과 | 충돌 처리 구현 완료 | 
6주 | 계획 | 적 AI 및 보스 구현 | 90%
 |  | 적 AI 구현 완료,보스 패턴 간소화 | 
7주 | 계획 | 보스전 ,스테이지 구현 | 90%
 |  | 스테이지 구현 완료,보스 패턴 간소화 | 
8주 | 계획 | 디버깅 및 최종 테스트 | 100%
 |  | 최종 테스트 완료 | 

## Slide 3: 커밋 상황
주차 | 커밋 횟수
week of Oct 13 | 2
week of Oct 20 | 4
week of Oct 27 | 4
week of Nov 3 | 0
week of Nov 10 | 13
week of Nov 17 | 13
week of Nov 24 | 2
week of Dec 1 | 17
week of Dec 8 | 1

## Slide 4: 감사합니다.